# AI 使用复盘报告

健康测评系统项目

项目周期：5天

## 一、项目概述

本次利用 AI 工具进行整个软件的塑造和打磨，主要使用了 Trae 作为核心编程软件。Trae 是国内做的比较好的项目级编程 IDE，并且比较与时俱进地具有 Skill 功能，这对于进行项目搭建起到了比较大的作用。

在使用 Trae 的时候，还需要别的 AI 来对其进行交叉验证，比如在代码架构阶段会使用 Claude、DeepSeek 来进行查看架构是否合理，在页面阶段主要是使用豆包进行图片处理和优化。

总的来说，这个五天的小项目还是花费了一些小心思，希望能顺利通过测试。

## 二、AI 工具矩阵

本项目综合运用了多种 AI 工具，形成了完整的开发工具链：

| AI 工具 | 主要职责 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| Trae (SOLO) | 核心编程 IDE | 项目搭建、代码编写、功能实现、Skill 调用 |
| Claude | 架构审查 | 代码架构合理性验证、设计模式建议 |
| DeepSeek | 技术方案验证 | 技术选型评估、方案可行性分析 |
| 豆包 | UI/UX 优化 | 图片处理、界面优化建议 |

## 三、开发流程

整个项目按照以下 10 个步骤进行开发：

- 用 Brainstorming Skill 进行开发方案的生成

- 针对开发方案进行审查，对于细节的开发方案进行调整

- 交给 AI 按照开发方案进行开发

- 粗略检查基本逻辑问题

- 部署到 Vercel 上，利用 GitHub 和 Vercel 的联动进行运行

- 通过 AI 之间交叉验证 Debug

- 增添对于功能理解的细节，AI 进行实现

- 检查每一步逻辑，同时读懂前期没理清的代码细节

- 按照要求对代码和功能进行反复细化

- 交付

## 四、关键技术实践

### 4.1 利用 AI 进行数据库建模

实践方法：

- 向 AI 描述业务需求：用户系统、测评系统、支付系统的数据关系

- AI 生成 Prisma Schema 草案，包含模型定义和关系映射

- 使用 Claude/DeepSeek 审查 Schema 的合理性，检查范式问题

- AI 根据反馈优化字段类型、索引设计和约束条件

- 生成迁移脚本并验证数据库结构

关键成果：完整的 Prisma Schema，包含 User、QuizSession、QuizProgress、Payment 等核心模型，支持软删除和数据隔离。

### 4.2 利用 AI 生成 Mock 数据

实践方法：

- 提供数据模型结构和字段要求给 AI

- AI 生成符合业务逻辑的测试数据（如不同 BMI 范围的用户）

- 创建 Seed 脚本自动填充数据库

- 验证数据完整性和关联关系

关键成果：Prisma Seed 脚本，包含付费/未付费测试账号、完整的测评数据示例。

### 4.3 利用 AI 编写复杂逻辑

实践方法：

- 详细描述业务逻辑：健康评分算法、支付流程、数据隔离规则

- AI 生成 TypeScript 代码框架，包含类型定义和错误处理

- 使用 AI 交叉验证：Claude 审查算法正确性，DeepSeek 检查边界情况

- 迭代优化：根据测试结果调整评分权重和支付验证逻辑

- 添加单元测试验证核心算法

关键成果：完整的评分计算 API、支付处理流程、匿名/登录用户数据绑定机制。

## 五、项目亮点

### 5.1 多 AI 协同验证机制

通过 Trae、Claude、DeepSeek、豆包的多工具配合，实现了代码架构、技术方案、UI 设计的交叉验证，有效降低了单一 AI 的局限性。

### 5.2 Skill 功能的高效利用

充分利用 Trae 的 Skill 功能（如 Brainstorming）进行开发方案生成，快速构建项目骨架，提高开发效率。

### 5.3 完整的用户漏斗设计

实现了从匿名测评到付费解锁的完整用户转化漏斗，支持数据隔离和账号绑定，确保用户体验流畅。

### 5.4 完善的测试体系

提供付费/未付费测试账号，支持完整的 API 测试流程验证，便于第三方进行功能验收。

## 六、经验总结

### 6.1 成功的经验

- 多 AI 交叉验证能有效发现单一 AI 的盲点

- 详细的 Prompt 描述是获得高质量输出的关键

- Skill 功能可以显著提升项目启动效率

- 持续迭代优化比一次性完美更重要

### 6.2 改进空间

- 可以更早引入单元测试，减少后期 Debug 成本

- API 文档可以在开发过程中同步维护，而非最后补充

- UI/UX 设计阶段可以更早引入豆包进行视觉优化

## 七、项目信息

| 项目名称 | 健康测评系统 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 5 天 |
| 线上地址 | https://health-b9skr32zl-littlefox0106s-projects.vercel.app/ |
| 技术栈 | Next.js + TypeScript + Prisma + PostgreSQL + Tailwind CSS |
| 测试账号（已付费） | vip@test.com / 123456 |
| 测试账号（未付费） | normal@test.com / 123456 |

## 结语

通过本次项目，深入实践了多 AI 协同开发的模式。Trae 作为核心开发工具，配合 Claude、DeepSeek、豆包等工具进行交叉验证，形成了完整的 AI 辅助开发工作流。

这种开发模式不仅提高了开发效率，更重要的是通过多角度的 AI 验证，提升了代码质量和架构合理性。希望本项目能为后续的 AI 辅助开发提供有价值的参考。